| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 7 апреля 2014 года № 23 |  |  |
| --- | --- | --- |

## Об организации и проведении месячника по благоустройству и санитарному  состоянию городского поселения Рощинский

В целях повышения благоустройства и  санитарного состояния, обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения Рощинский, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести в городском поселении Рощинский месячник по благоустройству и санитарному состоянию с 01.04.2014г. по 15.05.2014г.

2. Для проведения и организации месячника создать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Янкунас В.Е. – заместитель  Главы администрации;

Члены комиссии (по согласованию с руководителями организаций и командирами  войсковых частей п. Рощинский):

Зимич С.Ф. – заместитель командира в/ч 90600 по МТО;

Рыжков В.А.–начальник участка РЭУ № 5 Филиала «Самарский» ОАО «Славянка»;

Косов В.Н. – заместитель директора Рощинской СОШ по АХЧ;

Максина Т.Н. – специалист 1 категории;

Евдошенко Н.А. – председатель Собрания Представителей городского поселения Рощинский.

3.Заместителю главы администрации Янкунасу В.Е. разработать план проведения месячника по благоустройству и санитарному  состоянию городского поселения Рощинский.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского поселения Рощинский                  Янкунаса В.Е.

Глава

городского поселения Рощинский                                                Н.А. Баженов

# УТВЕРЖДАЮ

Глава

городского поселения Рощинский

Н.А. Баженов

7 апреля  2014 года

### ПЛАН

### мероприятий по организации и проведению месячника по  благоустройству                 и санитарному состоянию городского поселения Рощинский

### ( с 01.04.2014. по 15.05.2014 г.)

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1 | Создать комиссию по организации и проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию городского поселения Рощинский. | до 01.04.2014г. | Янкунас В.Е. |
| 1.2 | Разработать план по подготовке и проведению месячника по благоустройству и санитарному состоянию городского поселения Рощинский. | до 01.04.2014г. | Янкунас В.Е. |
| 1.3 | Провести совещание с членами комиссии, руководителем ОАО «Славянка», депутатами ответственными за свои участки, со старшими домов, на котором обсудить цели и задачи по наведению порядка вокруг жилых домов. | до 01.04.2014г. | Янкунас В.Е. |
| 1.4 | Совместно с помощником начальника гарнизона по МТО уточнить схему закрепленной территории за воинскими частями и определить порядок её уборки. | до 01.04.2014г. | Янкунас В.Е. |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОМУ СОСТОЯНИЮ ПОСЕЛКА |
| 2.1 | Провести субботник по благоустройству и санитарному состоянию поселка, очистить прилегающую к озеру «Госпитальному» территорию с привлечением жителей поселка. | 19.04.2014г. 26.04.2014г. | Администрация поселка; должностные лица в/ч, организаций и учреждений. |
| 2.2 | Благоустроить постамент «Мать-Родина» погибшим в ВОВ, мемориал воинам, погибшим в Чеченской республике и воинам разведчикам. | до 1.05.2014г. | Янкунас В.Е. Максина Т.Н. в/ч 59292 |
| 2.3 | Контроль за уборкой придомовой территории, закрепленной за дворниками и за воинскими частями. | ежедневно | начальник Рощинского РЭУ № 5 Филиала «Самарский» ОАО «Славянка»; Янкунас В.Е. |
| 2.4 | Совместно с участковым инспектором и ДНД проведение рейдов: - по проверке соблюдения правил парковки личного автотранспорта; -по выявлению несоблюдения правил выгула собак. | в течении месяца | Янкунас В.Е. участковый инспектор, ком. ДНД, уполномоченные должностные лица. |
| 2.5 | Высадить деревья вдоль тротуаров за танком и обязать руководителей учреждений всех форм собственности на прилегающей к их объектам территории высадить деревья и кустарники, очистить от мусора прилегающую территорию и установить урны для мусора. | до 30.04.2014г. | Руководители учреждений и организаций; администрация поселка. |
| 2.6 | Навести порядок на поселковом кладбище и прилегающей к нему территории с привлечением учащихся школы и военнослужащих в/ч 90600. | до 20.04.2014г. | Янкунас В.Е. Максина Т.Н. |
| 2.7 | Навести порядок в местах сбора твердых бытовых отходов и покрасить контейнера. | до 1.05.2014г. | Рощинское РЭУ № 5 Филиала «Самарский» ОАО «Славянка»; Янкунас В.Е. |
| 2.8 | Отремонтировать и покрасить детские площадки на придомовой территории, детский городок, скамейки и урны в центре поселка. | до 15.05.14г. | Янкунас В.Е. работники РЭУ. |
| 2.9 | Объявление конкурса на чистый придомовой участок (двор), высадить цветы. | 15.05.2014г | Члены комиссии |
| 3.0 | Еженедельный анализ выполненных мероприятий по благоустройству и санитарному состоянию поселка, заслушивание на заседаниях поселковой комиссии, принятие мер к лицам, не выполняющим поставленные требования | еженедельно | Члены комиссии |

Заместитель главы администрации

городского поселения Рощинский                                            В.Е.Янкунас

УТВЕРЖДАЮ

Глава

городского поселения Рощинский

Н. А. Баженов

7 апреля  2014 года

План  мероприятий при проведении месячника 2014 года

по очистке территории городского поселения Рощинский от мусора и бытовых отходов

| № п/п | Мероприятия по уборки территории поселения от твердых бытовых отходов и мусора | Мероприятия по благоустройству, озеленению территории | Затраты на проведение мероприятий, тыс. руб. | Количество чел. принявших участие в месячнике | Исполнители (организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | парки | лесной фонд | водоохранные зоны | Наименование мероприятий | Объем работ |  |  |  |
|  | Кол-во отходов куб.м | Площадь уборки м2 | Кол-во отходов куб.м | Площадь уборки. м2 | Кол-во отходов куб.м | Площадь уборки м2 | Кол-во Отходов куб.м. | Площадь уборки м2 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 500 | - | - | - | - | 2 | 500 | Очистка от мусора озеро « Госпитальное» | Мешки для мусора, перчатки | 500руб. | 50 | Жители поселка |
| 2. | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | Очистка от мусора «Детский городок» | Мешки для мусора, перчатки | 1000руб. | 50 | Уча-щиеся школы |
| 3. | 1,2 | 400 | 1.2 | 400 | - | - | - | - | Очистка от мусора, покраска скамеек и урн в «Сквере» и посадка деревьев в центре поселка | Деревья -100 шт. Краска разная - 50 кг | 40000руб 12000руб | 100 | Уча-щиеся школы |
| 4. | 30 | 6000 | 30 | 6000 | - | - | - | - | Очистка от мусора внутридомовой территории в старом и новом городке, газоны, покраска детских площадок. Посадка деревьев и кустарников жителями во дворах. | Мешки для мусора, перчатки, краска разная -80кг | 2500руб. | 1200 | Жители поселка Работники ДУ. |
| 5. | 5 | 700 | - | - | - | - | - | - | Очистка от мусора на Рощинском кладбише | Мешки для мусора, перчатки | 300руб. | 50 | Уча-щиеся и военно служ. в.ч 90600 |
| 6. | 10 | 1500 | - | - | 10 | 1500 | - | - | Очистка от мусора прилегающей лесополосы к одноэтажным домам и общежитие №-5 | 50 х 100 м в глубину лесопо-лосы Грабли, носилки |  | 30 | Жители домов, военно служ. в.ч 59292 и 90600 |
| 7. | 150 | 2500 | - | - | - | - | - | - | Ремонт и покраска 21 место сбора ТБО и вывоз мусора | 99 контей-неров, краска голубая-70кг |  | 12 | Работники РЭУ |
| 8. | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | Ремонт и покраска пастамента «Мать –Родина». Уборка мусора. | 100 м2 Краска разная - 50 кг, шпаклевка- 25кг | 5000руб | 6 | Сотрудники администрации и в.ч. 59292 |

Заместитель главы администрации

городского поселения Рощинский                                                              В.Е.Янкунас