Главному редактору «Волжская Новь»

Сайт администрации Волжского района

Главам городских и сельских поселений

(для размещения на сайте и в СМИ)

**ИНФОРМАЦИЯ**

для размещения на сайте и в СМИ

**«Прокуратура Волжского района выявила нарушения законодательства в части безопасности дорожного движения»**

Прокуратурой района совместно со специалистами дорожного надзора проведено обследование дорожной инфраструктуры, расположенной на территории Волжского района Самарской области на предмет соответствия требования федерального законодательства.

В рамках выездной проверки прокуратурой района выявлены нарушения требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения в части ненадлежащего содержания дорожной инфраструктуры. Наличие выявленных нарушений на проезжей части, создает предпосылки к возникновению дорожно-транспортных происшествий и существенно снижает уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети.

Прокуратурой района внесены представления об устранении нарушения требований федерального законодательства главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

**«Прокуратура Волжского района отреагировала на нарушение сроков исполнения работ при реализации национального проекта «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» на территории Волжского района Самарской области ведутся строительные работы по капитальному ремонту лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка».

Так, между Государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства (далее – ГКУ СО «УКС») и организациями ООО «Стройсервис» и ООО «СК Факел» заключены государственные контракты № 26 от 03.02.2021 и № 11 от 07.10.2022 (далее – Контракт) соответственно, на ремонтные работы на общую сумму более 400 млн. руб., срок окончания Контрактов – 31декабря 2022 года.

В ходе прокурорской проверки установлено, что согласно п. 1.1 дополнительного соглашения № 4 к Контракту № 26 от 03.02.2021 срок производства работ с момента заключения данного Контракта изменен с 30.10.2022 на 30.11.2022, срок исполнения работ по Контракту № 11 от 07.10.2022 до 30.11.2022.

Вместе с тем, по состоянию на 06 декабря 2022 года подготовительные работы (валка деревьев), вертикальная планировка и земляные работы, общестроительные работы лыжероллерной трассы, а также благоустройство не завершены.

По результатам выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд директору ГКУ СО «УКС» внесено представление, которое находится на рассмотрении, руководителям подрядных организаций ООО «Стройсервис» и ООО «СК Факел» объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона при реализации национального проекта «Демография».

**«По принятым мерам прокуратурой Волжского района**

**должностные лица администрации с.п. Лопатино привлечены к ответственности»**

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка в администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский, в части соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что должностными лицами администрации данного поселения при рассмотрении обращений граждан нарушаются сроки их рассмотрения, а также сроки перенаправления обращений в иные органы, по компетенции, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Так, в установленный законом тридцатидневный срок рассмотрения обращений, заявителям, по вопросу частичного ремонта дороги и по вопросу отвода паводковых вод в п. Самарский ответы не даны, а обращение жителей п. Лопатино, по вопросу спила дерева вблизи газовой трубы и по вопросу переноса силовых щитов в многоквартирном доме, своевременно, в семидневный срок, не перенаправлены на рассмотрение в ООО «Средневолжская газовая компания» и в Некоммерческое объединение «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

В связи с изложенным, прокуратурой района главе с.п. Лопатино внесено представление, в отношении должностных лиц администрации поселения возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 5.59 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также мировым судом судебного участка № 131 четыре должностных лица привлечены к административной ответственности, им назначены наказания в виде штрафа в размере 5 000,00 руб. каждому.

**«Житель г.п. Дубовый Умет приговорен Волжским райсудом к исправительным работам за неуплату алиментов»**

Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу, рассмотренному Волжским районным судом по обвинению жителя г.п. Дубовый Умет в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно.

Так, житель г.п. Дубовый Умет, будучи привлеченным за аналогичное административное правонарушение в июле 2022 года продолжил уклоняться от возложенной на него обязанности по уплате алиментов и задолжал алименты своей дочери 2012 года рождения в сумме около 1 000 000 рублей.

Учитывая, что подсудимый совершил преступление впервые, раскаялся в содеянном, судом назначено наказание по ч. 1 ст. 157 УК РФ, с учетом позиции государственного обвинителя, в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, ежемесячно.

Ответственная по СМИ Л.А. Софронова