| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 февраля 2014 года № 5 |  |  |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весеннее-летний период 2014года

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, пропуска вод через ливневые канализации, уменьшения риска возникновения ЧС,  снижения  возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов водо-теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по подготовке к пропуску паводковых вод в составе:

Председатель:

- заместитель главы администрации В.Е.Янкунас;

Члены комиссии:

- помощник командира в/ч 90600 по МТО – Зимич С.Ф. (по согласованию);

- главный инженер РЭР №2 филиала «Самарский» ОАО «Славянка» - Косарев А.С. (по согласованию);

- начальник РЭУ № 5 филиала «Самарский» ОАО «Славянка» – Рыжков В.А.

(по согласованию);

- председатель садоводческого кооператива – Иванов В.Г.(по согласованию).

2.В угрожающий период спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному  пропуску паводковых вод на территории поселения

(приложения  №№ 1, 2, 3).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Рощинский					Н.А. Баженов

Приложение № 1

Мероприятия

по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2014году

в городском поселении Рощинский

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Под личную ответственность всех руководителей организаций принять меры, обеспечивающие всестороннюю подготовку к пропуску паводковых вод в 2014 году. | Весь период | Глава администрации. Начальник РЭУ № 5 филиала «Самарский» ОАО «Славянка» – Рыжков В.А. и начальник гарнизона, (по согласованию). |  |
| 2. | Создать паводковую комиссию при администрации с привлечением руководителей предприятий, организаций и воинских частей (по согласованию). | до 28.02.14г. | Заместитель главы администрации. |  |
| 4. | Провести заседание паводковой комиссии по вопросу безаварийного пропуска весенне-летнего паводка 2014 года. | до 15.02.14г. | Глава администрации. Председатель КЧС. |  |
| 5. | Уточнить группировку техники, а так же резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с неблагоприятным развитием паводка. | до 15.02.14г | Председатель КЧС. Начальник РЭУ № 5 филиала «Самарский» ОАО «Славянка» – Рыжков В.А. (по согласованию). |  |
| 6. | Провести тренировки по оповещению населения и организаций о надвигающейся опасности с использованием радио, телевидения, средств звуковой (сирены), колоколен церкви. | в период с 1 по 15 марта 2014 года. | Председатель КЧС. |  |
| 7. | Провести собрание граждан, на котором довести порядок действия населения при неблагоприятном развитии паводка. | до 15.03.2014г. | Председатель КЧС. |  |
| 8. | Очистить ливневые колодцы для пропуска талых вод. | до 30.03.14г. | Начальник РЭУ № 5 филиала «Самарский» ОАО «Славянка» – Рыжков В.А. (по согласованию). |  |
| 9. | Установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова, уровнем подъема воды в озере «Дачное», прилегающего к садоводческому кооперативу и озеру «Госпитальное». | весь период | Комиссия ЧС. Председатель СДК- (по согласованию). |  |
| 10. | Силами местного населения и дворников очистить снег от домов во избежание затопления подвалов. | до 30.03.14г. | Зам. главы администрации, заместитель начальник РЭУ № 5 филиала «Самарский» ОАО «Славянка» – Рыжков В.А. (по согласованию). |  |
| 11. | Организовать оповещение населения и организаций об опасности с использованием радио, телевидения, средств звуковой (сирены), колоколен церкви, обхода домов, раздачей памяток действий при паводках и т.д. | весь период | Председатель КЧС. |  |

Заместитель главы администрации

городского поселения Рощинский				              В.Е.Янкунас

Приложение  2

С В Е Д Е Н И Я

о наличии материальных средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2014 года городского поселения Рощинский.

| №пп | Наименование | Количество, | Место нахождения, складирования материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гравий (м3) | 100 | Резерв – «Речпорт» |
| 2 | Песок (м3) | 80 | Резерв – «Речпорт» |
| 3 | Бетонные конструкции (м3) | - |  |
| 4 | Мешки для песка и грунта (шт.) | - |  |
| 5 | Другие строительные материалы | - |  |

Приложение № 3

С  О  С  Т  А  В

сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий

на территории поселения Рощинский в 2014 году

| Муниципальное образование | Личный состав (чел) | Финансовые средства на подготовительные противопаводковые мероприятия, тыс. руб. | Резервные финансовые средства для ликвидации ЧС, тыс. руб. | Всего, единиц техники | Автотран- спорт | Дорожно-строительная техника | Специаль-ная техника | Плавсредства (лодки всех типов, плоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Автобус | Грузовые автомобили | Самосвал | Погрузчик | Бульдозер, трактор, грейдер | Экскаватор | Автокран | Водооткачивающая машина | Другая специальная техника |  |
| П.Рощинский | 20 | 15.800 | 44.000 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |