| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 февраля 2022 года № 11 |  |  |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с  паводковыми явлениями в весенне-летний период 2022 года

В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, пропуска вод через ливневые канализации, уменьшения риска возникновения ЧС,  снижения  возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов водо-теплоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке к пропуску паводковых вод в составе:

Председатель:

- заместитель главы администрации Волков В.Н.

Члены комиссии:

- начальник производственного участка № 1/2 п.г.т. Рощинский Скворцов С.Б. (по согласованию);

- председатель садоводческого кооператива Орехова Г.В. (по согласованию).

2. В угрожающий период спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселения (приложения  №№ 1, 2, 3).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы

городского поселения Рощинский					            В.Н. Волков

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 18.02.2022  № 11

Мероприятия

по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в 2022 году

в городском поселении Рощинский

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Под личную ответственность всех руководителей организаций принять меры, обеспечивающие всестороннюю подготовку к пропуску паводковых вод в 2022 году | весь период | Глава администрации, начальник производственного участка № 1/2 п.г.т. Рощинский, начальник гарнизона (по согласованию). |  |
| 2. | Создать паводковую комиссию при администрации с привлечением руководителей предприятий, организаций и воинских частей (по согласованию) | до 10.03.2022 г. | Глава администрации |  |
| 3. | Провести заседание паводковой комиссии по вопросу безаварийного пропуска весенне-летнего паводка 2022 года | до 10.03.2022 г. | Глава администрации |  |
| 4. | Уточнить группировку техники, а так же резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению ЧС, связанных с неблагоприятным развитием паводка | до 10.03.2022 г. | Председатель КЧС, начальник производственного участка № 1/2 п.г.т. Рощинский (по согласованию). |  |
| 5. | Провести тренировки по оповещению населения и организаций о надвигающейся опасности с использованием радио, телевидения, средств звуковой (сирены), колоколен церкви. | в период с 1 по 15 марта 2022 года | Председатель КЧС |  |
| 6. | Провести собрание граждан, на котором довести порядок действия населения при неблагоприятном развитии паводка | до 15.03.2022 г. | Председатель КЧС |  |
| 7. | Очистить ливневые колодцы для пропуска талых вод | до 15.03.2022 г. | Начальник производственного участка № 1/2 п.г.т. Рощинский (по согласованию) |  |
| 8. | Установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова, уровнем подъема воды в озере «Дачное», прилегающего к садоводческому кооперативу и озеру «Госпитальное» | весь период | Комиссия ЧС. Председатель СДК (по согласованию) |  |
| 9. | Силами местного населения и дворников очистить снег от домов во избежание затопления подвалов | до 20.03.2022 г. | Заместитель главы администрации, УК «Сокол» (по согласованию) |  |
| 10. | Организовать оповещение населения и организаций об опасности с использованием радио, телевидения, средств звуковой (сирены), колоколен церкви, обхода домов, раздачей памяток действий при паводках и т.д. | весь период | Председатель КЧС |  |
| 11. | Уточнить сведения по ПВР и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | до 15.03.2022 г. | Председатель КЧС |  |

И.о. главы

городского поселения Рощинский				                       В.Н. Волков

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 18.02.2022  № 11

С В Е Д Е Н И Я

о наличии материальных средств для предупреждения и ликвидации

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком 2022 года

городского поселения Рощинский

| № п/п | Наименование | Количество | Место нахождения, складирования материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гравий (м3) | 100 | Резерв – «Речпорт» |
| 2. | Песок (м3) | 30 | Резерв – «Речпорт» |
| 3. | Бетонные конструкции (м3) | - |  |
| 4. | Мешки для песка и грунта (шт.) | - |  |
| 5. | Другие строительные материалы | - |  |
|  | -кирпич т. шт. | - |  |
|  | -глина тн. | - |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский

Самарской области

от 18.02.2022  № 11

С  О  С  Т  А  В

сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий

на территории городского поселения Рощинский в 2022 году

| Муниципальное образование | Личный состав (чел) | Финансовые средства на подготовительные противопаводковые мероприятия, тыс. руб. | Резервные финансовые средства для ликвидации ЧС, тыс. руб. | Всего, единиц техники | Автотран- спорт | Дорожно-строительная техника | Специаль-ная техника | Плавсредства (лодки всех типов, плоты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Автобус | Грузовые автомобили | Самосвал | Погрузчик | Бульдозер, трактор, грейдер | Экскаватор | Автокран | Водооткачивающая машина | Другая специальная техника |  |
| п.г.т. Рощинский | 9 | 0 | 250.00 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |

С  О  С  Т  А  В

техники механизированной группы и плавсредств привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций,

связанных с неблагоприятным развитием паводка на территории городского поселения Рощинский

| Название, марка технического средства, государственный регистрационный номер | Предприятие, место дислокации техники, фамилия, имя, отчество руководителя, ответственного за поставку техники | Телефон (мобильный) руководителя, ответственного за поставку техники | Время готовности в районе ЧС | Ответственный за оповещение и сбор механизированной группы и плавсредств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автомобильная техника |
| КАМАЗ 43105 гос. номер 43-55АЕ Газ 3309 гос. номер 85-77 АЕ | начальник ЖКС – Скворцов Сергей Борисович | 8-937-65-607-17 | Ч+1.00 час | Ответственный дежурный Администрации г.п. Рощинский (согласно графика) |
| И т.д. |  |  |  |  |
| Дорожно-строительная (инженерная) техника |
| Эксковатор GCB-3 гос. номер 68-74ТВ | начальник ЖКС – Скворцов Сергей Борисович. | 8-937-65-60-717 | Ч+1.00 час | Ответственный дежурный Администрации г.п. Рощинский (согласно графика) |
| И т.д. |  |  |  |  |
| Специальная техника |
| Водооткачивающая машина Газ 3309 гос. номер 11-61ЕХ | начальник ЖКС – Скворцов Сергей Борисович. | 8-937-999-32-69 | Ч+1.00 час | Ответственный дежурный Администрации г.п. Рощинский (согласно графика) |
| Плавсредства |