

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 октября 2023 года № 105

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»

на период 2021-2023 гг

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Рощинский, в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 16.10.2020 № 76.

2. Паспорт Программы читать в новой редакции.

3. Приложение № 1, 2 к Программе читать в новой редакции.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

городского поселения Рощинский Я.С. Подкорытова

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ**

**«Благоустройство территории**

**городского поселения Рощинский»**

**на период 2021-2023 гг.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»**

**на период 2021-2023 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной**  **Программы** | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на 2021-2023 года» (далее - Программа). |
| **Основание для**  **разработки муниципальной**  **Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Главы городского поселения Рощинский от 30.08.2017 №56 «Об утверждении Порядка, формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;  Решение Собрания представителей городского поселения Рощинский от 28.11.2012 года №100 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Рощинский»;  Устав городского поселения Рощинский;  Бюджетный кодекс Российской Федерации. |
| **Цели и задачи муниципальной Программы** | Цели Программы:  Совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения Рощинский, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.  Задачи Программы:  1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства городского поселения Рощинский.  2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Рощинский.  4. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения. |
| **Координатор муниципальной Программы** | Заместитель Главы администрации городского поселения Рощинский |
| **Заказчик муниципальной Программы** | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области |
| **Сроки реализации муниципальной Программы** | Программные мероприятия осуществляются в три этапа;  1 этап – 2021 год,  2 этап – 2022 год,  3 этап – 2023 год. |
| **Объем и источники**  **финансирования муниципальной**  **Программы** | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Рощинский. Объем финансирования Программы за счет бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной год.  Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 48 651,51тыс. рублей, в том числе по годам  2021 год – 20 774,8 тыс. рублей;  2022 год – 9 400,9 тыс. рублей;  2023 год – 18 505,81 тыс. рублей. |
| **Ожидаемые конечные**  **результаты реализации муниципальной Программы** | - повышение уровня благоустроенности территории городского поселения Рощинский;  - повышение качества условий проживания населения городского поселения Рощинский;  - улучшение санитарного состояния территории городского Рощинский. |
| **Контроль за ходом реализации Программы** | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области. |

1. **Правовое обоснование решения проблем Программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2021 – 2023 года» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР от 05.08.1988 №4690-88);

Постановление Главы городского поселения Рощинский от 30.08.2017 №56 «Об утверждении Порядка, формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;

Решением Собрания представителей городского поселения Рощинский от 28.11.2012 года № 100 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Рощинский».

1. **Обоснование разработки Программы**

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц, в том числе предприятиями, организациями всех форм собственности, гражданами, проживающими на территории городского поселения Рощинский.

Благоустройство территорий поселения продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Мероприятия по благоустройству включают:

- мероприятия по санитарной очистке территорий поселения;

- содержание объектов благоустройства;

- реконструкция существующих объектов благоустройства;

- озеленение территории городского поселения;

- содержание и ремонт памятников (монументальных сооружений) и прилегающей территории;

- ремонт и содержание в чистоте детских игровых и универсальных спортивных площадок;

- санитарную обрезку, вырубку аварийных деревьев;

- создание новых детских игровых площадок;

- покос и полив зеленых насаждений территории поселка Рощинский.

1. **Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы**

Благоустройство территории является в поселке важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании поселковой среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию поселка. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.

Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления территории поселения. Под объектом озеленения принимается земельный участок, на котором составляющие ландшафта (рельеф, растения) и строительные сооружения взаимосвязаны и предназначены для удовлетворения потребностей в отдыхе на открытом пространстве.

При выполнении работ по уходу и содержанию объектов озеленения предусматривается:

- содержание газонов (очистка газонов, покос газонов, уборка с газонов скошенной травы, ремонт газона, полив и подкормка газонов);

- содержание деревьев (санитарная обрезка, удаление дикой поросли, вырезка сухих сучьев, валка аварийно-опасных и сухих деревьев, посадка деревьев).

Благоустройство – совокупность работ (по инженерной подготовке территории) и мероприятий (по расчистке и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Безнадзорные и бродячие животные являются неотъемлемой частью экологической среды поселка.

В любом населенном пункте всегда существуют проблемы, связанные с ограничением численности безнадзорных животных. Их наличие неизбежно, а численность зависит от климатических и социально-экономических условий. Бездомные собаки и кошки – это вторично дичающие выброшенные домашние животные или потомки выброшенных домашних животных. Большое количество бездомных собак – это экологическая и социальная болезнь поселения, показатель снижения ответственности владельцев собак.

На протяжении последних лет сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеванию домашних животных бешенством. Появилась потенциальная опасность возникновения случаев этого заболевания среди людей.

В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, создающие опасность для дорожного движения, больные, а также находящиеся в местах, где их пребывание не желательно (детские ясли и сады, школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, рынки).

Регулирование численности безнадзорных животных проводится путем их отлова в целях недопущения:

- неконтролируемого размножения безнадзорных животных;

- причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;

- возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные.

Условия отлова безнадзорных животных регламентируются Контрактом со специализированной организацией, осуществляющей отлов животных.

Перечень элементов благоустройства на территории городского поселения Рощинский включает: твердые виды покрытия в виде асфальтового покрытия и плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, информационные стенды, вазоны.

Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского поселения Рощинский условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории используются твердые (капитальные) покрытия (монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона и плиточного мощения). На территории городского поселения Рощинский существуют участки почвы без перечисленных видов покрытий.

При выполнении работ по уходу и содержанию скамеек предусматривается окраска и текущий ремонт скамеек.

При выполнении работ по уходу и содержанию урн предусматривается очистка урн от мусора и окраска.

Памятные места и монументальные (сооружения) памятники также являются объектами благоустройства на территории городского поселения Рощинский.

При выполнении работ по уходу и содержанию памятных мест и монументальных сооружений предусматривается:

- проведение работ по благоустройству территории памятников;

- проведение работ по озеленению территории памятников.

При выполнении работ по содержанию кладбищ предусматривается проведение текущего содержания кладбищ согласно санитарным нормам и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренного на эти цели.

Для организации прочих мероприятий по благоустройству предлагается проводить следующие работы:

- акарицидная (противоклещевая) профилактическая обработка, дератизация и дезинсекция территории городского поселения.

1. **Цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения Рощинский, направленного на создание комфортных условий проживания и отдыха населения городского поселения Рощинский.

Поставленная цель может быть достигнута при условии реализации комплексного благоустройства и озеленения территорий поселения, привлечении предприятий и организаций всех форм собственности, жителей поселка к участию в решении проблем благоустройства поселка, контролю над обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства городского поселения Рощинский.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский.

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского поселения Рощинский.

4.Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

1. **Финансирование Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Рощинский. Объем финансирования Программы за счет бюджетных средств подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной год.

Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет

48 651,51 тыс. рублей, в том числе по годам

2021 год – 20 774.8 тыс. рублей;

2022 год – 9 400,9 тыс. рублей;

2023 год – 18 505,81 тыс. рублей.

1. **Сроки реализации Программы**

Действие Программы предусмотрено на период 2021-2023 гг.

1. **Система управления Программой**

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области для достижения целей и задач Программы выполняет следующие мероприятия:

- проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

- формирует перечень мероприятий по благоустройству и озеленению территории в рамках Программы;

- после выделения средств из местного бюджета на мероприятия Программы проводится процедура выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действием Федерального закона №44-ФЗ и заключения с ними муниципальных контрактов;

- устанавливает порядок и сроки предоставления в Администрацию городского поселения Рощинский исполнителями информации о выполнении мероприятий Программы;

- в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по заключенным муниципальным контрактам в рамках мероприятий Программы;

- перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета подрядных организаций;

- обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

1. **Формирование перечня мероприятий Программы**

Перечень мероприятий муниципальной Программы «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2021-2023 года», планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании анализа сложившихся центров отдыха и деловой активности жителей поселка, обследования территории, а также с учетом обращений жителей и депутатов Собрания представителей городского поселения Рощинский (приложение №1).

1. **Контроль и отчетность**

**при реализации Программы**

Общая координация реализации, текущее управление и оперативный контроль над ходом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем (разработчиком) МП.

Ответственный специалист ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы согласно п.4.1. раздела 4 Порядка формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского поселения Рощинский от 30.08.2017 г. № 56.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте городского поселения Рощинский в сети Интернет.

1. **Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности Программы**

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение состояния территории городского поселения Рощинский;

- любовь и уважение жителей городского поселения Рощинский к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории городского поселения Рощинский;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории городского поселения Рощинский.

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства ГОСТу;

- процент привлечения населения городского поселения Рощинский к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности (обеспеченность поселения, зелёными насаждениями, детским игровым оборудованием, малыми архитектурными формами).

Приложение 1

к муниципальной программе городского поселения Рощинский

«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»

на период 2021-2023 годов

**Перечень мероприятий программы (подпрограммы)**

**муниципальная программа городского поселения Рощинский «Благоустройство территории городского поселения Рощинский»**

**на период 2021-2023 гг**

(наименование программы (подпрограммы))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №    п/п | Мероприятия по реализации программы  (подпрограммы) | | Источники  финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего, (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия (подпрограммы) | |
| 2021 | 2022 | 2023 |  | | |  | |  | | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |  | | |  | |  | | | 10 | |
| 1. | Оказние услуг по выполнению Акарицидной (против клещей обработке, дератизации и дизинсекции территории городского поселение Рощинский | | Итого |  | **24,23** | **69,53** | | **28,4** | **16,9** | **24,23** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 24,23 | 69,53 | | 28,4 | 16,9 | 24,23 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 2. | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского поселения Рощинский | | Итого |  | **189,0** | **575,4** | | **197.4** | **189.0** | **189,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 189,0 | 575,4 | | 197.4 | 189.0 | 189,0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 3. | Оказание услуг по покосу травы на территории городского поселения Рощинский | | Итого |  | **594,48** | **1014,38** | | **238.2** | **271,7** | **594,48** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 594,48 | 1014,38 | | 238.2 | 271,7 | 594,48 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 4. | Оказание услуг по уборке территории поселения | | Итого |  | **629,2** | **2116,8** | | **733.5** | **754,1** | **629,2** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 629,2 | 2116,8 | | 733.5 | 754,1 | 629,2 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 5. | Оказание услуг по очистка ливневок | | Итого |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 6. | Выполнение по выкорчевыванию и опиловке нежелательной растительности | | Итого |  | **530,4** | **2180,5** | | **1214,7** | **435,4** | **530,4** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 530,4 | 2180,5 | | **1214,7** | 435,4 | 530,4 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 7. | Обустройство площадок для выгула собак | | Итого |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 8. | Поставка, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | | Итого |  | **447,47** | **2281,57** | | **550.1** | **1284,0** | **447,47** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 447,47 | 2281,57 | | 550.1 | 1284,0 | 447,47 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 9. | Создание дополнительных парковок | | Итого |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 10. | Выполнение работ по поставке и монтажу скамьи парковой и урн | | Итого |  | **0** |  | |  |  | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 |  | |  |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 11. | Выполнение работ по изготовлению и установке газонное ограждение на территории поселении Рощинский | | Итого |  | **0** | **267,0** | | **267.0** |  | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 267,0 | | 267.0 |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 12. | Выполнение услуг по ремонту и модернизации детских игровых площадок (замена сидений качелей 33шт.) | | Итого |  | **0** | **178,5** | |  | **178,5** | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 178,5 | |  | 178,5 | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 14. | Выполнение комплекса работ по ремонту лавочек | | Итого |  | **0** | **0** | |  |  | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 0 | |  |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 15. | БИОТУАЛЕТЫ | | Итого |  | **52,0** | **193,8** | | **74.8** | **67,0** | **52,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 52,0 | 193,8 | | 74.8 | 67,0 | 52,0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 16. | Приобретение навесного оборудования | | Итого |  | **0** | **0** | |  |  | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 0 | |  |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 17. | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ( с кладбища) | | Итого |  | **117,83** | **427,33** | | **229.5** | **80,0** | **117,83** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 117,83 | 427,33 | | 229.5 | 80,0 | 117,83 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 18. | Оказание услуг по уборке снега на территории городского поселения Рощинский в зимний период | | Итого |  | **1440,75** | **3889,25** | | **1213.5** | **1235,0** | **1440,75** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 1440,75 | 3889,25 | | 12.13.5 | 1235,0 | 1440,75 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 19. | Демонтаж и монтаж лавочек (участие в проекте) | | Итого |  | **0** | **145,7** | |  | **145,7** | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 145,7 | |  | 145,7 | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 20 | Оказание услуг по уборке территории (субботник) | | Итого |  | **0** | **350,0** | | **350.0** | **0** | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 350,0 | | 350.0 | 0 | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 21 | Заправка трактора | | Итого |  | **150,0** | **500,0** | | **150.0** | **200,0** | **150,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 150,0 | 500,0 | | 150.0 | 200,0 | 150,0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 22 | Уборка крупного мусора и расчистка кладбище | | Итого |  | **262,5** | **326,5** | |  | **64,0** | **262,5** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 262,5 | 326,5 | |  | 64,0 | 262,5 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 23 | Технический осмотр трактор + прицеп | | Итого |  | **0.8** | **2,4** | | **0.8** | **0.8** | **0,8** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0.8 | 2,4 | | 0.8 | 0.8 | 0,8 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 24 | Выполнение работ по замене песка в песочницах | | Итого |  | **0** | **234.3** | | **234.3** |  | 0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 234.3 | | 234.3 |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 25 | Оказание услуг по противопожарной опашке территории | | Итого |  | **57,7** | **164,8** | | **37.1** | **70.0** | **57,7** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 57,7 | 164,8 | | 37.1 | 70.0 | 57,7 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 26 | Демонтаж, монтаж забора школы футбольное поле | | Итого |  | **0** | **999.0** | | **999.0** |  | 0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 999.0 | | 999.0 |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 27 | Приобретение и поставка хозяйственного инвентаря | | Итого |  | **220,0** | **625,8** | | **239.0** | **166,8** | **220,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 220,0 | 625,8 | | 239.0 | 166,8 | 220,0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 28 | Разработка ПДД | | Итого |  | **0** | **25,0** | |  | **25,0** | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 25,0 | |  | 25,0 | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 29 | Закупка запчастей | | Итого |  | **125,0** | **125,0** | |  |  | **125,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 125,0 | 125,0 | |  |  | 125,0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 30 | Консервация фонтана | | Итого |  | **0** | **120,0** | |  | **120,0** | 0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 120,0 | |  | 120,0 | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 31 | Изготовление таблички (национальные ) | | Итого |  | **70,07** | **79,27** | |  | **9,2** | **70,07** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 70,07 | 79,27 | |  | 9,2 | 70,07 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 32 | Новогодние гирлянды | | Итого |  | **57,9** | **457,5** | |  | **399,6** | **57,9** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 57,9 | 457,5 | |  | 399,6 | 57,9 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 33 ФКГС | | | Итого |  | **5875,72** | **5875,72** | |  |  | **5595,93** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 279,8 | 279,8 | |  |  | 279,8 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета |  | 744,3 | 744,3 | |  |  | 744,3 |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  | 4571,9 | 4571,9 | |  |  | 4571,9 |  | | |  | |  | | |  | |
| 34 | | Контейнерные площадки для ТКО | Итого |  |  | **466,3** | | **466.3** |  | **0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  | 466,3 | | 466.3 |  | 0 |  | | |  | |  | | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | |
| Средства областного бюджета | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 35 | | Забор кладбище | Итого |  |  | **3600** | | **3600** |  | 0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский |  |  | 3600 | | 3600 |  | 0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства областного бюджета | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 36 | | Очистка ливневой канализации | Итого |  | **28,0** | **28,0** | |  |  | **28,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский |  | 28,0 | 28,0 | |  |  | 28,0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства областного бюджета | 2021-2023 |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 37 | | Составление технического плана на линейный объект на территории г.п Рощинский | Итого |  | **673,86** | **673,86** | |  |  | **673,86** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский |  | 673,86 | 673,86 | |  |  | 673,86 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 38 | | Предоставление спецтехники | Итого |  | **36,0** | **36,0** | |  |  | **36,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 36,0 | 36,0 | |  |  | 36,0 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 39 | | Выполнение комплекса работ по санитарной расчистке и планировке территории | Итого |  | **938,54** | **938,54** | |  |  | **938,54** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 938,54 | 938,54 | |  |  | 938,54 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 40 | | Новогодняя иллюминация | Итого |  | **472,17** | **472,17** | |  |  | **472,17** |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 472,17 | 472,17 | |  |  | 472,17 |  | | |  | |  | | |  | |
| Средства областного бюджета |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |
| 41 | | Оказание услуг по выполнению асфальтобетонных работ согласно плана мероприятий м/у МКД №5 и №6, МКД №5 и №11 (576м²) , ямочный ремонт 300м² | Итого |  | **2000,0** | **2000,0** |  | |  | **2000,0** | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 2000,0 | 2000,0 |  | |  | 2000,0 | |  |  | |  | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | | | | |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| 42 | | Оказание услуг по выполнению асфальтобетонных работ согласно плана мероприятий (рынок+парковка около рынка, ремонт тротуаров м/у госпиталем и церковью) | Итого |  | **1517,99** | **1517,99** |  | |  | **1517,99** | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 1517,99 | 1517,99 |  | |  | 1517,99 | |  |  | |  | | Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области | | | | |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| 43 | | Ямочный ремонт 200кв.м. | Итого |  | **0** | **580,0** |  | | **580,0** |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 0 | 580,0 |  | | 580,0 |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| 44 | | Асфальтирование городского поселения Рощинский | Итого |  | **1474,68** | **14386,38** | **9951.2** | | **2960,5** | **1474,68** | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 1474,68 | 14386,38 | 9951.2 | | 2960,5 | 1474,68 | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| 45 | | Оплата за электроэнергию (наружное освещение) | Итого |  | **1079,9** | **1079,9** |  | |  | **1079,9** | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 1079,9 | 1079,9 |  | |  | 1079,9 | |  |  | |  | |  | | | | |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | |
|  | |  | Средства бюджета городского поселения Рощинский | 2021-2023 | 13189,61 | 43335,31 | 20774,8 | | 9400,9 | 13189,61 | |  |  | |  | |  | | | | |
|  | | ИТОГО | Средства областного бюджета |  | 744,3 | 744,3 |  | |  | 744,3 | |  |  | |  | |  | | | | |
|  | |  | Другие источники |  | 4571,9 | 4571,9 |  | |  | 4571,9 | |  |  | |  | |  | | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе городского поселения Рощинский

«Благоустройство территории городского поселения Рощинский»

на период 2021-2023 годов

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**муниципальная программа городского поселения Рощинский «Благоустройство территории городского поселения Рощинский»**

**на период 2021-2023 гг**

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Планируемый объем финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | | | | |  | | Бюджет  городского поселения  Рощинский | Другие    источники | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | | |  |  | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |  | |  | | 1. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **69,53** | - | Оказание услуг по выполнению Акарицидной (против клещей обработке, дератизации и дизинсекции территории городского поселение Рощинский | % | 10 | 40 | 30 | 30 |  |  | | |  | |  | | 2. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **575,4** | - | Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского поселения Рощинский | % | 30 | 37 | 33 | 30 |  |  | |  | | |  | | 3. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **1014,38** | - | Оказание услуг по покосу травы на территории городского поселения Рощинский | % | 60 | 35 | 35 | 30 |  |  | |  | | |  | | 4. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **193,8** | - | Выполнение работ по установке и биотуалетов | % |  | 100 | 0 | 0 |  |  | |  | | |  | | 5. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **178,5** | - | Выполнение услуг по ремонту и модернизации детских игровых площадок(замена сидений качели 33шт) | шт. | 7 | - |  |  |  |  | |  | | |  | | 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **2 116,8** | - | Оказание услуг по уборке территории поселения | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  | |  | | |  | | 6. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **120,0** | - | Консервация фонтана в зимний период | шт. | 1 | 100 | - | - | - |  | |  | | |  | | 7. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **79,27** | - | Изготовление таблички (национальные …) | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  | |  | | |  | | 8. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **0** | - | Выполнение комплекса работ по поставке и монтажу скамьи парковой и урн | шт. | 0 | 100 | - | - |  |  | |  | | |  | | 9. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **2281,57** | - | Поставка, монтаж дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | кв.м. | 0 | 30 | 35 | 35 |  |  | |  | | |  | | 10. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **125,0** |  | Закупка запчастей | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | | | |  | | 11. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **25,0** |  | Разработка ПДД | шт | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | | | |  | | 12. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **267,0** | - | Выполнение работ по изготовлению и установке газонное ограждение на территории поселении Рощинский | М | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | | | |  | | 13. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **3889,25** |  | Очистка территории от снега Оказание услуг по уборке снега на территории городского поселения Рощинский в зимний период | % | 100 | 30 | 35 | 35 |  |  |  | | | |  | | 14. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **427,33** |  | Вывоз мусорных баков с территории кладбища Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ( с кладбища) | % | 70 | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 15. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **2180,5** |  | Выполнение по выкорчевыванию и опиловке нежелательной растительности | % |  | 50 | 50 | 0 |  |  |  | | | |  | | 16. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **500,00** |  | Заправка трактора | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 17. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **2,4** |  | Технический осмотр трактор + прицеп | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 18. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **164,8** |  | Оказание услуг по противопожарной опашке территории | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 19. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **350,0** |  | Оказание услуг по уборке территории (субботник) | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 20. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **3600,0** |  | Забор кладбища | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | | | |  | | 21. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **234,3** |  | Выполнение работ по замене песка в песочницах | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 22. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **457,5** |  | Новогодние гирлянды | % |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | 23. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **999,0** |  | Демонтаж, монтаж забора школы футбольное поле | % |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 24. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **625,8** |  | Приобретение и поставка хозяйственного инвентаря | % |  | 35 | 30 | 35 |  |  |  | | | |  | | 25. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **326,5** |  | Уборка крупного мусора с территории кладбища | % |  | 30 | 35 | 35 |  |  |  | | | |  | | 26. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **466,3** |  | Установка контейнерных площадок | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 27. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **145,7** |  | Демонтаж и монтаж лавочек (участие в проекте) | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 28. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **28,0** |  | Очистка ливневой канализации | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 29. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **673,86** |  | Составление технического плана на линейный объект на территории г.п. Рощинский | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 30 | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **1079,9** |  | Оплата за электроэнергию (наружное освещение) | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 31. | ФКГС | **5596,0** |  | Формирование комфортной городской среды (нац.проект) | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 32. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **36,0** |  | Предоставление спецтехники | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 33. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **938,54** |  | Выполнение комплекса работ по санитарной расчистке и планировке территории | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 34. | Создание комфортных и безопасных условий проживания населения | **472,17** |  | Новогодняя иллюминация | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | **Асфальто-бетонные работы** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 35. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **2000,0** |  | Устройство асфальтового покрытия рынок+парковка, тротуаров, ямочный ремонт 300 кв.м. | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 36. | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **15717,99** |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский | % |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |  | | 37 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский Парковка около рынка | % |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 38 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский проезд между домами №№ 15а-18а | % |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 39 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский мусульманском кладбище | % |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 40 | качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский основная дорога от дома № 2а-до дома №7а | % |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 41 | качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский Стоянка возле спорт комплекса ЦСКА ВВС | % |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 42 | качественное состояние элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский Стоянка возле ГДО | % |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  | | | |  | | 43 | элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский Вост на школьный стадион со стороны ЦСКА ВВС |  |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 44 | элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский Вест на школьный стадион со стороны дома 7а |  |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 45 | элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский стоянка возле «дукан» |  |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 46 | элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский стоянка перед поселковым кладбищем |  |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 47 | элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский |  |  | Выполнение работ по ремонту проездов и тротуаров на территории городского поселение Рощинский ямочный ремонт 200 кв.м. |  |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | | 48 | элементов благоустройства территории городского поселения Рощинский | **14386,38** |  | Асфальтирование городского поселения Рощинский |  |  | 100 |  |  |  |  |  | | | |  | |  | **ИТОГО:** | **48651,51** | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |